## Slide 1: PostMortem
Emiraldo Andrés Lozano Sánchez
Cod:160002918
Universidad de los Llanos

## Slide 2: Análisis y planeación.
Con respecto a la implementación y debido a la mala organización del código, se decidió realizar todo desde el principio tomando como base la siguiente planeación.
Planeación
Con base en la planeación se realizó el diagrama de clases uml y el modelo entidad relación de la base de datos.
Diagrama_Clases
ModeloEntidad-Relacion

## Slide 3: Fases del Proyecto
FASE | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO REAL | FECHA ESTIMADA DE FINALIZACION | FECHA REAL DE FINALIZACION
Planeación | 2 Horas | 3 Horas | 28/02/2015 | 28/02/2015
Diseño | 2 Horas | 1 Hora | 28/02/2015 | 28/02/2015
Codificación | 24 Horas | 8,1 Horas | 05/03/2015 | 05/03/2015
Pruebas | 2 Horas | 1 Horas | 05/03/2015 | 05/03/2015

## Slide 4: Estimación de Líneas de Código
Haciendo un conteo a las líneas de código escritas en el tiempo ocupado por la fase de codificación y tomando en cuenta que sean líneas de código importantes y con relevancia, el conteo llega a los siguientes datos:
PHP:105 Aproximadamente
CSS:14 Aproximadamente
JAVASCRIPT:8 Aproximadamente
HTML:90 Aproximadamente
Lo que nos da un total de 217 líneas de código, si en total se gasto aproximadamente un total de 15,1 Horas realizando la aplicación, tendríamos un promedio de 14 líneas de código por hora aproximadamente.

## Slide 5: Conteo de Errores
Durante la fase de codificación se estimaron una cantidad de errores posibles (100), sin tener en cuenta cuantos errores correspondientes a cada lenguaje usado. En la siguiente tabla se muestra el conteo real de los errores encontrados durante el desarrollo de la fase.
FECHA | CANTIDAD DE ERRORES
02/03/2015 | 40
03/03/2015 | 23
04/03/2015 | 43
05/03/2015 | 38
Total errores | 144

## Slide 6: Conclusiones
Se concluye que la metodología PSP ayuda al conocimiento propio de las aptitudes y destrezas del programador, ayuda a la estimación de líneas de código y tiempo de desarrollo.
Posibilidad de Mejoras
Al analizar los resultados y rendimiento a lo largo del desarrollo de la aplicación se planea realizar un estudio mas afondo de las tecnologías usadas para en un futuro tener mas habilidad a la hora del desarrollo de aplicaciones de este tipo.