## Slide 1: PostMortem
Emiraldo Andrés Lozano Sánchez
Cod:160002918
Universidad de los Llanos

## Slide 2: Análisis y planeación.
Debido a los limitados conocimientos con respecto al los lenguajes que serian usados para el desarrollo de la aplicación (HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP) la idea inicial de como construir la aplicación no fue muy acertada.
Inicialmente se planteo: Documento_Planeacion_Inicial
Al modelar la idea inicial se obtuvieron los siguientes diagramas:
Modelo_Entidad_Relacion_Inicial
Diagrama_Clases_Inicial
Durante el desarrollo de la aplicación y acorde se conocían mas los lenguajes se fueron efectuando cambios tanto en la planeación inicial como en los diagrama y/o modelos antes realizados, hasta llegar a lo que fue se tomo como versión final del de los documentos antes mencionados, a lo que se puede presentar como versión final los siguientes:
Documento_Planeacion
Modelo_Entidad_Relacion
Diagrama_Clases

## Slide 3: Fases del Proyecto
FASE | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO REAL | FECHA ESTIMADA DE FINALIZACION | FECHA REAL DE FINALIZACION
Planeación | 4 Horas | 1,5 Horas | 22/02/2015 | 26/02/2015
Diseño | 2 Horas | 40 Minutos | 22/02/2015 | 26/02/2015
Codificación | 24 Horas | 14 Horas | 26/02/2015 | 26/02/2015
Pruebas | 1 Horas | 2 Horas | 26/02/2015 | 26/02/2015

## Slide 4: Estimación de Líneas de Código
Haciendo un conteo a las líneas de código escritas en el tiempo ocupado por la fase de codificación y tomando en cuenta que sean líneas de código importantes y con relevancia, el conteo llega a los siguientes datos:
PHP:100 Aproximadamente
CSS:60 Aproximadamente
JAVASCRIPT:40 Aproximadamente
HTML:75 Aproximadamente
Lo que nos da un total de 275 líneas de código, si en total se gasto aproximadamente un total de 18 horas y 10 minutos realizando la aplicación, tendríamos un promedio de 15 líneas de código por hora aproximadamente.

## Slide 5: Conclusiones
Se concluye que psp ayuda al control del tiempo de desarrollo de las aplicaciones, ayuda a la planeación ya que se aprende a conocer sus aptitudes a la hora de codificar y planear un proyecto.
Se concluye que la estimación de las fases han sido desiguales con respecto a lo planeado.
Faltaron condiciones y excepciones en el código.